[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании](https://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2613634.pdf)

КМ РТ, 3 эт 19 декабря, 2020 год

Предварительные итоги реализации программ в 2020 году.

51 объект вошёл в программу по отрасли ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Построено 43 ФАПа и 7 врачебных амбулаторий. Завершается строительство объекта офис врача общей практики в Высокогорском муниципальном районе.

Из 61 объекта предусмотренных программой ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ на 2020 год сдано 56. Оставшиеся
5 объектов находятся на стадии завершения.

В отрасли СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО работы пока продолжаются
по программе строительства коровников и овцеводческих ферм.
6 объектов завершены. Работы завершаются на последнем объекте.

По программе СТРОИТЕЛЬСТВА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ из 21 (двадцати одного) объекта предусмотренного планом завершены 17. На оставшихся 4 (четырех) ведётся поставка оборудования, работы завершатся к 25 декабря.

Крупнейшая республиканская программа - ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКИХ САДОВ. Её объём превышает
5 млрд 200 млн рублей. Это по-прежнему одна из крупнейших программ в России. В текущем году построено 22 детских дошкольных образовательных учреждения. К настоящему моменту остается один незвершенный объект – это детский сад «Западное Заречье».