Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

**КМ РТ, 3 эт 26 декабря, 2020 год**

В уходящем году мы реализовали 50 государственных программ в 9-ти (девяти) отраслях. Их общий объем составил более 54 (пятидесяти четырёх) миллиардов рублей.

**Ввод жилья.** В рамках скорректированных показателей Минстроя России в 2020 году построено жилья на уровне прошлого года - 2 млн 680 тыс. 100 квадратных метров. Это на 4 600 квадратных метров больше, чем годом ранее.

**Коротко о том, как шла реализация программ по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.** К настоящему моменту в рамках данных программ свои жилищные условия улучшили 605 семей. Всего в плане на 2020-й – 716 семей.

Отдельно выделю **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ.** По ней все 600 жилых помещений переданы Госжилфондом в Минземимущества. 489 участников программы уже заключили договор найма. Оставшиеся 111 получателей жилья заключат их до конца года.

**Теперь о программах строительства и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы.** Одними из важнейших с точки-зрения социального благополучия татарстанцев являются программы, которые мы реализуем в **отрасли «Образование»**. В 2020-м году таких программ было пять. В уходящем году мы капитально отремонтировали 463 объекта образования и построили 22 новых детских сада.

В **здравоохранении** было реализовано две программы. Построено 43 ФАПа и 7 врачебных амбулаторий, достраивается офис врача общей практики в Высокогорском районе.

Отремонтировано 14 медицинских стационаров и один пока остаётся в работе. Всего программами было охвачено 85 объектов здравоохранения.

**Молодёжная политика**. В три программы, которые реализуются в этой сфере, включены 35 объектов. На сегодня построено, реконструировано и отремонтировано 13 детских оздоровительных лагерей. Капитально отремонтированы 5 молодёжных центров и 15 подростковых клубов.

**Спорт.** Здесь завершены две программы. Построено 86 универсальных спортивных площадок, 6 модульных лыжных баз и крытый футбольный манеж. По программе капитального ремонта полностью отремонтированы 23 включенных в неё объекта.

9 программ реализовано **в сельском хозяйстве** - две по строительству и семь по капитальному ремонту. Всего – 502 объекта.

По **отрасли «Культура»** реализовано 3 программы. Построено 12 сельских клубов. В рамках программ капитального ремонта отремонтировано 37 объектов культурного назначения и 8 образовательных учреждений культуры.

Кроме того, 140 объектов были построены или отремонтированы в рамках **иных социальных программ.** В частности, построен 21 блочно-модульный пункт комплексного обслуживания населения и 11 зданий Советов поселений.

Капитально отремонтировано:

- 21 здание Советов поселений;

- 7 муниципальных архивов;

- 14 зданий лесничеств;

- 37 зданий социального обслуживания;

- 14 объектов республиканского Управления Федеральной службы войск Нацгвардии.

- 2 здания, подведомственных Министерству внутренних дел по РТ, 1 в работе.

В 2020 году продолжилась и реализация **программы «Доступная среда»**. Было адаптировано 12 образовательных объектов, в том числе 5 школ, 5 детских садов и два объекта дополнительного образования.

В 2020-м году мы продолжили системную работу по совершенствованию отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Здесь было реализовано 8 программ.

Крупнейшая среди них – **ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**: её финансовый объём составляет 6 млрд 473 млн рублей. В эту цифру заложены в том числе, и средства муниципалитетов.

В программу 2020-го года включены 1 063 (одна тысяча шестьдесят три) дома. Госжилинспекцией приняты все дома.

В 2020 году в республике действовали 5 **ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ**, в рамках которых построено:

* 153,5 км водопроводных сетей;
* 28 водонапорных башен;
* 21 артезианская скважина;
* 14 км газопроводов;

заменено и установлено:

* 138 котлов на 65 (шестидесяти пяти) объектах социального назначения;
* 12 тыс. 715 светильников в 537 (пятьсот тридцати семи) населённых пунктах;
* 252 км самонесущих изолированных проводов.

Переведено на индивидуальное отопление 1 тыс. 353 квартиры. Отремонтировано 26 объектов водоотведения и сетей канализации.

В 2020 году В Татарстане продолжилась реализация масштабных мероприятий по **ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**. Обустроен 61 объект общественных пространств. Программа завершена.

Также в рамках конкурса победителей малых городов 2019 и 2020 годов завершено благоустройство 4-х объектов - в городах Мамадыш, г.Бавлы, г.Заинск и Лаишево.

Также текущий год дал старт беспрецедентной программе благоустройства придомовых территорий **«НАШ ДВОР»**. Лимит её финансирования на 2020 год составил 8 миллиардов рублей. Список дворовых территорий 20-го года включает в себя 1091 (тысячу девяносто один) двор.

В завершении своего выступления хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать в наступающем году отменного здоровья, бодрого самочувствия, любви родных и успехов во всех начинаниях.