[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры](https://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2722746.pdf)

КМ РТ, 3 этаж 13 марта, 2021 год

По программе строительства дошкольных образовательных организаций работы активно ведутся на 11 (одиннадцати) объектах. Общее выполнение строительно-монтажных работ на них составляет 19,5%.

По программе строительства блочно-модульных лыжных баз   
завершены работы на объекте в Апастовском районе.

В рамках программы капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза РТ работы ведутся на 24-х объектах; всего в этом году в программу их включено 28. Один объект полностью закончен. Таким образом объем программы закрыт на 22%; за полмесяца подрядчики прибавили 11%.

Программа капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии. По ней мы ремонтируем 12 объектов. В работе находятся 7; 5 объектов – завершены. За минувшие две недели динамика составила 20%, а в целом строительно-монтажные работы выполнены на 70%.

Программа капитального ремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия. Из 13-ти (тринадцати) объектов работы не начаты только на одном. Один объект уже завершен. Выполнение СМР – почти 58%. За полмесяца – плюс 21%.

По программе капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания к текущей дате объем работ закрыт на 15,5%, динамика составила почти 9%. В работе находятся 20 объектов из 29-ти. На одном объекте работы завершены.

По программе строительства и капитального ремонта стационаров: работы ведутся на всех 10-ти законтрактованных объектах. Выполнение СМР составляет чуть менее 15-ти (пятнадцати) %.

В республике продолжается и реализация Национальных проектов. В этом году в зону ответственности Министерства входят 97 объектов, которые будут строится, ремонтироваться или реконструироваться в рамках 12-ти (двенадцати) Федеральных программ.