[Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ жилищного строительства и строительства объектов социального назначения, завершении строительства проблемных объектов жилищного строительства, осуществляемого гражданами при долевом соинвестировании, капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры](https://minstroy.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2763354.pdf)

КМ РТ, 3 эт 10 апреля, 2021 год

Программа капитального ремонта подведомственных зданий Минлесхоза. Из 27-ми объектов в работе - 23, сданы – 4. Работы выполнены на 49%.

- 83% составляет объем выполненных работ в рамках программы капитального ремонта учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии. На текущий момент это максимальный показатель. Готовы 8 объектов, на четырех продолжаются работы.

Паспортом программы капитального ремонта зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия предусмотрена сдача 13-ти объектов. Подрядчики работают на 7-ми из них; 6 объектов сданы. За полмесяца объем исполнения программы вырос до 83-х %.

Программа капитального ремонта стационарных организаций социального обслуживания в этом году затрагивает 29 объектов. На данный момент закончены 4 из них. На 22-х работы активно ведутся.

Важнейшая в блоке – программа капитального ремонта стационаров. Из 20-ти объектов законтрактованы 9.

Программа капитального ремонта зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений. По ней закрыто 52% работ. 13 объектов ремонтируются; два завершены.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году включены 948 МКД. Постановлением КМ РТ № 87 от 18.02.2021 внесены изменения, в соответствии с которыми в программу были дополнительно включены 29 МКД (90 лифтов) в т.ч. Казань – 5 МКД (17 лифтов); Наб.Челны – 24 МКД (73 лифта). Объем финансирования программы - 6,294 млрд. рублей, в т.ч.:

-Бюджет РТ – 1 млрд. 364,28 млн.рублей;

-Бюджет МО – 1 млрд. 72,56 млн.рублей;

-Средства граждан – 3 млрд. 857 млн.рублей.