Республиканское совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации республиканских программ капитального ремонта жилищного фонда и объектов социального назначения (общеобразовательных школ, оздоровительных лагерей, зданий ветеринарной службы), обеспечения их доступности для маломобильных групп населения, модернизации и повышения энергетической эффективности систем инженерной инфраструктуры

 Завершается реализация республиканских программ капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы. В них включены почти 3,5 тысячи объектов, а финансовый объем программных мероприятий этого года составляет более 23 млрд рублей.

На сегодня выполнение программ капитального ремонта оценивается в 94%. Из 27-ми программ завершены 13, в которые входят 1002 объекта на 2,4 млрд рублей. На текущей неделе завершилась программа капитального ремонта объектов управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

В **сфере образования** из 3-х программ, в которые суммарно входят 413 объектов в работе остается программа капитального ремонта

образовательных учреждений.

Остается завершить ремонт в 3-х детских садах г.Казани. 46 объектов отремонтированы.

- По программе капитального ремонта медицинских стационаров работы по программе выполнены на 88%. 10 объектов готовы, 8 остаются в работе.

* В рамках программы капитального ремонта зданий,

подведомственных Министерству внутренних дел работы ведутся на

4-х объектах, 5 завершены. Объем выполнения в целом составляет 86 %.

* По программе ремонта детских оздоровительных лагерей в этом году включены 6 объектов, из которых полностью готовы 2.

4 объекта пока остаются в работе. Выполнение строительно-монтажных работ по программе оценивается в 93%.

* Программа капитального ремонта подростковых клубов выполнена более чем на 78%. В работе остаются 2 объекта, 7 завершены.
* В завершающей стадии работы по программе капитального ремонта спортивных объектов – из 18 объектов остается завершить работы на 3-х.

Общий объем работ по программе достиг 98%.

Из 27-ми объектов, предусмотренных программой капремонта стационарных организаций социального обслуживания, остается в работе только один объект в Атнинском районе.

По реализации программ модернизации инженерной инфраструктуры и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов.

* По программе «Модернизация очистных сооружений и капитальному ремонту сетей канализации» из 8-ми объектов завершены 6. В работе у подрядчиков находятся 2 объекта в 2-х муниципалитетах. Выполнение СМР составляет 96%.
* Программа «Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения» завершена в 11-ти районах

республики. В 2-х муниципальных образованиях реализация программных мероприятий продолжается. В целом работы

выполнены на 99%.

По программе «Обеспечение населения питьевой водой» полностью реализовали запланированные мероприятия 42 муниципальных района республики. Остается завершить работы в Нурлатском районе.

Завершает блок программных мероприятий - программа **капитального ремонта в многоквартирных домах.**

По данным Государственной информационной системы «Мониторинг жилищного фонда» лимит к текущей дате освоен на 97%. В абсолютных цифрах объем освоения составляет 6,4 млрд рублей.

Динамика за 2 недели составила 2%.

Программа капитального ремонта МКД на 15% финансируется из казны муниципалитетов. Сегодня на счета Фонда из местных бюджетов поступило 597,26 млн рублей, что составляет 56 % от предусмотренного программой объема.

 В сентябре уровень собираемости платежей за жилищно-

коммунальные услуги в среднем по Татарстану составил **103,3 %.** Это на 0,5% выше показателя прошлого года.

За январь-сентябрь текущего года собираемость платежей выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,6%, и составила **98,6%** .

Среднегодовой уровень составил **99,2 %,** этовыше чем за аналогичный период 2020 года на 1,2%.

Сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги на 1 октября составила **8 млрд. рублей**. Это почти двухмесячное начисление платежей.

Татарстан входит в число регионов с наибольшей долей платежей, совершенных в электронном формате, в их общем объеме. Если сравнивать с сентябрем прошлого года, она выросла на **5%** – **и составляет 67,2 %.**

О задолженности за поставленные энергоресурсы со стороны организаций жилищно-коммунального комплекса.

Долг **за электроэнергию** снизился за год на 55 млн рублей. Сейчас он

составляет **69,5 млн.** **рублей.**

Просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг перед АО «Татэнерго» за поставки тепловой энергии оценивается

в **176 млн рублей.**

**За газ** просроченная задолженность к указанной дате составила 310 млн рублей. За год сумма долга снизилась на 57 млн рублей.

22 октября исполнилось100 лет со дня образования строительной отрасли республики: ровно век назад, 22 октября 1921 года приказом Комитета государственных сооружений была создана Первая государственная универсальная строительная контора. Прошла целая эпоха. Сегодня стройкомплекс Татарстана – это крупнейший сектор экономики, генерирующий каждый восьмой рубль в его валовом региональном продукте. Это отрасль, в которой заняты более 85-ти тысяч человек и 400 предприятий промышленности строительных материалов.